DOSSIER DE GOUVERNANCE : CAMTRUST BANK

Document 2 : Registre des risques et synthèse de direction

Binome

OLAMA Victoire Aimé

NGWA NKEM Jéremy

Lien du depot GIT : https://github.com/Olavic21/Projets-Securite.git

# 1. Objet et méthode

Ce registre identifie six scénarios de risque pour CamTrust Bank. Chaque scénario est relié aux biens supports (BS-xx) et aux valeurs métier (VM-xx) du document 1. Les mesures renvoient aux règles de la politique du document 3 (RES-xx).

Le niveau de risque se calcule ainsi : niveau = gravité × vraisemblance. Les deux échelles vont de 1 à 4.

- Gravité : 1 = impact négligeable, 2 = impact limité, 3 = impact important, 4 = impact critique pour une banque (arrêt d'agence, perte financière, fuite de données).

- Vraisemblance : 1 = événement rare, 2 = peu probable, 3 = probable, 4 = quasi certain dans le contexte décrit.

- Seuils proposés (à valider) : niveau de 12 à 16 = élevé, traitement prioritaire ; niveau de 6 à 9 = moyen ; niveau de 1 à 4 = faible.

Les valeurs de gravité, vraisemblance et niveau résiduel reprennent le TP initial. Les autres champs (événement, vulnérabilité, mesures, responsables, échéances) ont été complétés pour ce dossier. Les échéances et responsables sont des propositions : elles ne sont pas des engagements de la banque.

# 2. Synthèse du registre

Tableau 1 : Registre des risques, vue d'ensemble

| ID | Scénario | G | V | Niveau | Traitement | Résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Rançongiciel introduit par un poste d'agence | 4 | 4 | 16 | Réduction | 8 |
| R2 | Fraude interne liée à un accès d'agence | 4 | 3 | 12 | Réduction | 6 |
| R3 | Interruption d'Internet pendant une journée de paie | 4 | 3 | 12 | Réduction + transfert | 6 |
| R5 | Compromission de services exposés (web, FTP, DNS) | 3 | 3 | 9 | Réduction | 4 |
| R4 | Fuite de données personnelles vers un service étranger non validé | 4 | 2 | 8 | Évitement + réduction | 4 |
| R6 | Accès de prestataire insuffisamment contrôlé | 3 | 2 | 6 | Réduction | 3 |

Les identifiants suivent l'ordre du TP initial (R5 est présenté avant R4 dans le tableau source). Les niveaux sont vérifiés : 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6.

## 2.1 Limites du registre

- Les niveaux de gravité et de vraisemblance sont des appréciations. Elles doivent être revues par la direction et les propriétaires des actifs.

- Les échéances et responsables sont des propositions, non des engagements.

- Les textes juridiques cités (lois n° 2010/012 et n° 2024/017) n'ont pas été relus dans ce dossier. Aucune obligation n'est affirmée sans vérification.

# 3. Analyse détaillée des scénarios

## 3.1 R1 : Rançongiciel introduit par un poste d'agence

| Identifiant | R1 |
| --- | --- |
| Actifs concernés | BS-06 (PC-DLA, poste d'agence Douala), BS-04 et BS-05 (postes back-office), BS-07 (core banking), VM-01, VM-02, VM-03 |
| Source de menace | Cybercriminels externes, par courriel piégé ou téléchargement. |
| Événement redouté | Chiffrement des postes et des partages réseau, puis propagation vers les serveurs de l'agence ou du siège. |
| Vulnérabilité ou condition favorable | Postes possiblement sans mises à jour régulières (à vérifier). Segmentation prévue par RES-06 mais non vérifiée sur la maquette. Droits locaux à contrôler. |
| Conséquences métier | Arrêt de l'agence, indisponibilité du core banking pendant la restauration, perte de données non sauvegardées, coût de remise en service. |
| Gravité (G) | 4 |
| Vraisemblance (V) | 4 |
| Niveau de risque (G × V) | 16 : élevé |
| Traitement choisi | Réduction |
| Mesures concrètes | 1) Cloisonner les postes d'agence et les serveurs (RES-06, RES-07). 2) Appliquer les correctifs après test (RES-22). 3) Sauvegardes chiffrées hors site, testées chaque trimestre (RES-20, RES-21). 4) Limiter les droits locaux et filtrer les pièces jointes et les liens. 5) Journaliser les alertes antivirus et les traiter sous 24 heures ouvrées (RES-17). |
| Responsable et échéance | Responsable : DSI. Échéance proposée : 3 mois après validation (à valider). |
| Niveau résiduel et justification | 8 (G 4 × V 2). La segmentation et les sauvegardes réduisent la vraisemblance. La gravité reste 4, car une restauration prend du temps même avec une sauvegarde. |

## 3.2 R2 : Fraude interne liée à un accès d'agence

| Identifiant | R2 |
| --- | --- |
| Actifs concernés | BS-06 (poste d'agence Douala), BS-02 (routeur R-DLA), liaisons VPN entre agences et siège, VM-01, VM-02 |
| Source de menace | Employé d'une agence disposant d'un accès légitime, malveillant ou négligent. |
| Événement redouté | Opérations frauduleuses ou modification de données sans trace exploitable. |
| Vulnérabilité ou condition favorable | Comptes possiblement partagés (RES-02). Journaux non centralisés. Séparation des tâches insuffisante, à vérifier. |
| Conséquences métier | Perte financière directe, sanction disciplinaire et judiciaire, atteinte à la confiance des clients. |
| Gravité (G) | 4 |
| Vraisemblance (V) | 3 |
| Niveau de risque (G × V) | 12 : élevé |
| Traitement choisi | Réduction |
| Mesures concrètes | 1) Comptes nominatifs et suppression des accès sous 24 heures au départ (RES-02, RES-28). 2) Journalisation centralisée et conservation (RES-15, RES-16). 3) Double validation des opérations sensibles (règle organisationnelle à définir). 4) Revue trimestrielle des droits (RES-30). 5) Alerte sur les connexions hors horaires (RES-17). |
| Responsable et échéance | Responsables : DSI et Directeur des opérations. Échéance proposée : 6 mois (à valider). |
| Niveau résiduel et justification | 6 (valeur du TP initial ; hypothèse G 3 × V 2). La collusion de deux comptes autorisés reste un risque accepté (voir la section 5). |

## 3.3 R3 : Interruption d'Internet pendant une journée de paie

| Identifiant | R3 |
| --- | --- |
| Actifs concernés | BS-15 (routeur R-FAI), BS-01 (R-SIEGE), BS-11 (pare-feu et VPN du siège), VM-01, VM-02, VM-03 |
| Source de menace | Panne de l'opérateur ou défaillance d'une liaison (scénario de panne). |
| Événement redouté | Indisponibilité des services qui dépendent d'Internet pendant une journée de paie. |
| Vulnérabilité ou condition favorable | Liaison fibre principale unique au siège. La liaison 4G de secours existe mais n'est pas testée sur la maquette. Un seul point de sortie. |
| Conséquences métier | Retard de paiement des salaires, clients bloqués, réclamations et atteinte à l'image. |
| Gravité (G) | 4 |
| Vraisemblance (V) | 3 |
| Niveau de risque (G × V) | 12 : élevé |
| Traitement choisi | Réduction et transfert |
| Mesures concrètes | 1) Liaison 4G de secours (budget indicatif 900 000 FCFA par an, voir la section 4). 2) Bascule de test réalisée avant la prochaine paie. 3) Contrat de service avec l'opérateur, avec engagements de rétablissement à négocier. 4) Planifier les maintenances hors des jours de paie. 5) Journaliser les pertes de lien (RES-17). |
| Responsable et échéance | Responsables : DSI et Directeur des opérations. Échéance proposée : avant la prochaine paie mensuelle (à définir). |
| Niveau résiduel et justification | 6 (valeur du TP initial ; hypothèse G 3 × V 2). Quelques heures d'interruption restent possibles malgré la 4G, et sont acceptées. |

## 3.4 R5 : Compromission des services exposés (web, FTP, DNS)

| Identifiant | R5 |
| --- | --- |
| Actifs concernés | BS-03 (SRV-INTERNET : serveur web, DNS et FTP), VM-05 (site institutionnel) |
| Source de menace | Attaquants externes qui cherchent des services vulnérables sur Internet. |
| Événement redouté | Prise de contrôle du serveur, défiguration du site, utilisation du serveur pour rebondir vers le réseau interne. |
| Vulnérabilité ou condition favorable | Le scan nmap du TP montre cinq ports ouverts : FTP (21, vsftpd 3.0.5), SSH (22), DNS (53, dnsmasq 2.91), HTTP (80) et HTTPS (443, Apache 2.4.52). Aucune liste des ports autorisés n'est disponible (RES-05). |
| Conséquences métier | Atteinte à l'image, indisponibilité du site, point d'entrée vers le réseau interne. |
| Gravité (G) | 3 |
| Vraisemblance (V) | 3 |
| Niveau de risque (G × V) | 9 : moyen |
| Traitement choisi | Réduction |
| Mesures concrètes | 1) Justifier ou fermer le service FTP ; à défaut, le remplacer par un transfert chiffré (RES-05). 2) Restreindre l'accès SSH à une adresse d'administration (RES-08). 3) Limiter le DNS aux besoins de la banque, sans résolution ouverte à Internet. 4) Appliquer les correctifs après test (RES-22). 5) Journaliser les accès (RES-15). |
| Responsable et échéance | Responsable : DSI. Échéance proposée : 1 mois, les correctifs de sécurité étant prioritaires (à valider). |
| Niveau résiduel et justification | 4 (G 2 × V 2). Les services restent exposés, mais restreints et à jour. |

## 3.5 R4 : Fuite de données personnelles vers un service étranger non validé

| Identifiant | R4 |
| --- | --- |
| Actifs concernés | BS-07 (core banking), BS-08 (passerelle Mobile Money), BS-11 (pare-feu, sortie Internet), services externes non inventoriés (à identifier) |
| Source de menace | Personnel de la banque ou prestataire qui utilise un service cloud ou d'assistance situé à l'étranger, sans validation. |
| Événement redouté | Transfert de données personnelles de clients vers un service étranger sans contrat ni autorisation vérifiée. |
| Vulnérabilité ou condition favorable | Aucune procédure de validation des transferts n'est décrite dans le TP. Les services utilisés ne sont pas inventoriés. |
| Conséquences métier | Non-conformité avec la réglementation sur les données personnelles, sanctions possibles, atteinte à la confiance des clients. |
| Gravité (G) | 4 |
| Vraisemblance (V) | 2 |
| Niveau de risque (G × V) | 8 : moyen |
| Traitement choisi | Évitement et réduction |
| Mesures concrètes | 1) Recenser les flux sortants et les services externes utilisés. 2) Bloquer les services non validés au pare-feu. 3) Appliquer la procédure de validation du délégué à la protection des données (RES-26). 4) Chiffrer les échanges et les journaliser (RES-27). 5) Faire vérifier la base juridique par un juriste avant tout transfert : les obligations de la loi n° 2024/017 ne sont pas vérifiées dans ce dossier. |
| Responsable et échéance | Responsables : délégué à la protection des données et DSI. Échéance proposée : 6 mois (à valider). |
| Niveau résiduel et justification | 4 (G 4 × V 1). Une fois le recensement fait et les services non validés bloqués, la vraisemblance baisse ; la gravité reste élevée. |

## 3.6 R6 : Accès de prestataire insuffisamment contrôlé

| Identifiant | R6 |
| --- | --- |
| Actifs concernés | BS-01 et BS-02 (routeurs), BS-07 (core banking), BS-11 (pare-feu et VPN) |
| Source de menace | Prestataire de maintenance (la banque en compte deux) ou son personnel, avec un accès légitime mais mal borné. |
| Événement redouté | Accès d'administration non tracé, accès plus étendu que nécessaire, ou compte permanent oublié. |
| Vulnérabilité ou condition favorable | Comptes permanents possibles. Accès direct depuis Internet possible si aucun point d'entrée n'est imposé. |
| Conséquences métier | Modification non autorisée de la configuration, interruption de service, impossibilité d'attribuer une action à son auteur. |
| Gravité (G) | 3 |
| Vraisemblance (V) | 2 |
| Niveau de risque (G × V) | 6 : moyen |
| Traitement choisi | Réduction |
| Mesures concrètes | 1) Demande d'intervention préalable, compte nominatif, accès limité à 4 heures (RES-11). 2) Passage obligatoire par le VPN et le bastion (RES-12). 3) Fermeture des accès à la fin de l'intervention. 4) Procès-verbal d'intervention. 5) Journalisation des sessions. |
| Responsable et échéance | Responsable : référent réseau. Échéance proposée : 3 mois (à valider). |
| Niveau résiduel et justification | 3 (G 3 × V 1). Le contrôle des accès et la trace des sessions réduisent fortement la vraisemblance. |

# 4. Synthèse pour la direction

Six risques ont été analysés ; trois sont prioritaires (niveau 12 ou plus). Les mesures visent le cloisonnement, les sauvegardes hors site, le durcissement des services exposés et la 4G de secours (détail : document 3).

Risques prioritaires.

- R1 : un poste d'agence infecté par un rançongiciel peut paralyser une agence. Niveau 16.

- R2 : une fraude commise depuis un accès d'agence peut causer une perte directe. Niveau 12.

- R3 : une panne d'Internet le jour de la paie peut bloquer les salaires. Niveau 12.

Décisions attendues de la direction.

- Valider le budget indicatif (tableau ci-dessous) et son mode de financement.

- Désigner les responsables de chaque mesure prioritaire et valider les échéances proposées.

- Accepter les trois risques résiduels identifiés : quelques heures d'interruption malgré la 4G, la collusion de deux comptes autorisés, et un poste non recensé jusqu'au 31/01/2027.

Budget indicatif.

Les montants ci-dessous sont des estimations issues du TP initial. Ce ne sont pas des devis confirmés. Ils doivent être validés par la DSI et les fournisseurs.

| Poste | Montant (FCFA) | Nature | Hypothèse à valider |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloisonnement des réseaux et du Wi-Fi invité | 3 500 000 | Ponctuel | Matériel et configuration, sur 12 mois |
| Journalisation, temps et sauvegarde des configurations | 1 500 000 | Ponctuel | Plateforme de journaux, serveur NTP, sauvegarde |
| Durcissement et comptes nominatifs | 1 200 000 | Ponctuel | Configuration et contrôle des comptes |
| Sauvegarde chiffrée hors site | 1 800 000 | Annuel | Montant par an, à confirmer |
| Liaison 4G de secours | 900 000 | Annuel | Montant par an, à confirmer |
| Total indicatif sur 12 mois | 8 900 000 | Mixte | Le total additionne des montants ponctuels et annuels : à préciser (voir I-08 du document 1) |